# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2018 г. № 481

**О внесении изменений в** [**программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново»**](http://bd-registr2:8081/content/act/7bf506b9-1b5e-408f-9e85-6f2003325ae5.doc) **муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html), постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев обращение начальника управления архитектуры и градостроительства Калужской области О.Н. Стрекозина от [22.03.2018 № ОС-93-18,](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/27a68c3a-37b1-45f7-88c0-b8e0b5dc52b0.html) в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» [от 18.04.2017 № 835](http://bd-registr2:8081/content/act/7bf506b9-1b5e-408f-9e85-6f2003325ae5.doc) «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в разделе «Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава администрации**

**муниципального района Д.М. Аганичев**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального района «Город Людиново**

**и Людиновский район»**

 **от 12.04.2018 № 481**

Изменения,

вносимые в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы

1. Из пункта 5.2 раздела 5 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от [18.04.2017 № 835](http://bd-registr2:8081/content/act/7bf506b9-1b5e-408f-9e85-6f2003325ae5.doc) «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы», таблицу «Перечень программных мероприятий программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы» исключить.

 2. Дополнить Программу разделами 6, 7 и 8 следующего содержания:

«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, районного и городского бюджетов.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2020 годов (краткосрочная перспектива) составляет 304,1 млн. руб., в том числе по годам:

2017 год - 59,9 млн. рублей;

2018 год - 63,6 млн. рублей;

2019 год - 84,3 млн. рублей;

2020 год - 96,3 млн. рублей.

*Таблица 4*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 - 2020 годы | Областной бюджет | 107833 | 27914 | 11200 | 25640 | 30968 |
| Городской бюджет | 25472 | 2293 | 4200 | 8536 | 10443 |
| Районный бюджет | 31834 | - | 2300 | 3700 | 4850 |
| 2 | Капитальный ремонт междворовых проездов | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 16820 | 1900 | 3800 | 5020 | 6100 |
| 3 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, в т.ч.: ямочный ремонт, зимнее содержание, летнее содержание | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 77680 | 16200 | 19000 | 20400 | 22080 |
| Районный бюджет | 20384 | 3340 | 5210 | 5652 | 6182 |
| 4 | Оформление земельных участков под дорогами | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 900 | - | 300 | 300 | 300 |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 5 | Проектно-сметные работы при реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 3900 | - | 1200 | 1300 | 1400 |
| 6 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Людиновского района | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет |  |  | - | - | - |
| Районный бюджет | 200 | 200 | - | - | - |
| 7 | Мероприятия 1.Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2017 - 2020 годы | Федеральный бюджет | 6763 | 1260 | 1512 | 1814 | 2177 |
| Областной бюджет | 6763 | 1260 | 1512 | 1814 | 2177 |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 10006 | 1000 | 3024 | 1628 | 4354 |
| 8 | Установка светофорных объектов и искусственных неровностей | 2017 - 2020 годы | Областной бюджет | 4320 | - | 1440 | 1440 | 1440 |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4620 | 300 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 9 | Ремонт и содержание светофорных объектов и искусственных неровностей | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 2160 | 450 | 500 | 560 | 650 |
| 10 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка новых и ремонт существующих дорожных знаков) и нанесение дорожной разметки | 2017 - 2020 годы | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 8214 | 1360 | 2480 | 2610 | 1764 |
| 11 | Создание и оснащение в городе Людинове центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | 2017 - 2020 годы | Областной бюджет | 7140 | 2380 | 2380 | 2380 | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 246 | - | 123 | 123 | - |
| 12 | Проектирование раздела "Организация дорожного движения на территории ГП "Город Людиново" | 2017 - 2020 годы | Городской бюджет | 2000 | - | 2000 | - | - |
|  | Итого по годам | 2017 - 2020 годы | Федеральный бюджет | 6763 | 1260 | 1512 | 1814 | 2177 |
| Областной бюджет | 113945 | 31554 | 16532 | 31274 | 34585 |
| Городской бюджет | 152018 | 23503 | 38067 | 41917 | 48531 |
| Районный бюджет | 31434 | 3540 | 7510 | 9352 | 11032 |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского поселения «Город Людиново» является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского поселения «Город Людиново» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы)

*Таблица 5*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Годы реализации Программы |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 10 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий, ед. | ДТП | 12,4 | 11,4 | 10,4 | 9,4 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Людиново».

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса городского поселения «Город Людиново» в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории городского поселения «Город Людиново»; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе, предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.».