к постановлению Администрации

сельского поселения «Деревня Манино»

от 20.04.2019 №21

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**. Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала Администрация сельского поселения «Деревня Манино».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  были:

* Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.
* Ремонт и реконструкция уличного освещения.
* Строительство объектов благоустройства.
* Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, обелисков и кладбищ сельского поселения.

-Организация и проведение ежегодных месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора сельского поселения «Деревня Манино »

Администрация сельского поселения «Деревня Манино» в 2018 году осуществляла свою деятельность по созданию **Благоустройство территории сельского поселения** в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения Деревня Манино», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Собранием депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Деревня Манино».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  в 2019 году было предусмотрено 1441,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Деревня Манино»и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 1235,0 тыс.рублей.. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2019 году предусмотрено 1235,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 1015,0 тыс.рублей или 83 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения Деревня Манино.

Выполнение мероприятий Программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Манино» от | Уточнен-ный план | Фактическое исполне-ние | % исполне-ния |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 1441 | 1235 | 1015 | 83 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого | 1441 | 1235 | 1015 | 83 |

В 2019 году выполнены следующие работы:

* -Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения -229,00 тыс.руб.
* и оплата за уличное освещение- 247,0 тыс.руб
* Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения-0,0 тыс.руб

-Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора – 257,0 тыс.руб.

-Скашивание травы около памятных мест, нежилых частных секторов, вдоль обочин центральных улиц, находящихся на территории сельского поселения" и очистка территории от мусора-184,00 тыс.руб

* -спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора– 98,0 тыс.руб.
* -благоустройство территорий воинских захоронений- 0,0 тыс.рублей

:

.

.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** за 2019 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 1015,0/1235,0 ) х 100 = 83 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2019 год

Муниципальная программа «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2019 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы)  в 2019 г. | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **1441** | **-** | **-** | **1441** | **-** | **1235** |  |  | **1235** |  | **1015** | **-** |  | **1015** | **-** |  |
| 1 | Приведение уличной дорожной сети в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения  и оплата за уличное освещение | **451** | **-** | **-** | **451** | **-** | **480** |  |  | **480** |  | **476** | **-** |  | **476** | **-** |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп, фотореле, дрюсселя, демонтаж , ремонт и пусконаладочные работы светильников уличного освещения | **150** |  |  | **150** |  | **230** |  |  | **230** |  | **229** |  |  | **229** |  |  |
| 3 | Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора | 450 |  |  | 450 |  | 257 |  |  | 257 |  | 257 |  |  | 257 |  |  |
| 4 | Скашивание травы на территории памятных мест, и находящейся на территории сельского поселения | 250 | - | - | 250 | - | 200 | - | - | 200 | - | 184 | - | - | 184 |  |  |
|  | спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора | 200 |  |  | 200 |  | 236 |  |  | 236 |  | 98 |  |  | 98 |  |  |
|  | Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения | 90 |  |  | 90 |  | 62 |  |  | 62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Благоустройство территорий воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |