# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.04.2025 № 413

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»** [**от 09.11.2022 № 1144**](http://bd-registr2:8081/content/act/d8e2e0e9-15fd-448c-ad3b-1469b25650e8.doc) **«Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории Людиновского района»**

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 [Устава](http://bd-registr2:8081/content/act/14e39848-0a1f-4fa3-80fb-708fa0f79c75.doc) муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от [26.10.2018 №1547](http://bd-registr2:8081/content/act/4eb5822e-9b09-4a24-b16f-750499b0eb4f.doc) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» [от 09.11.2022 № 1144](http://bd-registr2:8081/content/act/d8e2e0e9-15fd-448c-ad3b-1469b25650e8.doc)  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории Людиновского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 9 паспорта программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2.Таблицу раздела 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции (приложение № 2)

1.3. В подпрограмме «Чистая вода в Людиновском районе»:

1.3.1. Пункт 8 паспорта изложить в следующей редакции (приложение № 3).

1.3.2. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции (приложение № 4).

1.3.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции (приложение № 5).

1.4. В подпрограмме «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района»:

1.4.1. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции (приложение № 6).

1.4.2. Таблицу раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции (приложение № 7).

1.4.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции (приложение № 8).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.В. Малеева.

3. Настоящее постановление администрации вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 г., а также подлежит опубликованию.

Глава администрации

муниципального района С.В. Перевалов

**Приложение № 1**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Объемы финансирования программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 126 832 | 24 592 | 6 790 | 39 050 | 9 550 | 16 435 | 24 755 | 6010 |
| В том числе по источникам финансирования: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | 53 593 | 3 582 | 2 235 | 8131 | 1 850 | 10 135 | 23 230 | 4430 |
| бюджет ГП | 73 239 | 21 010 | 4555 | 30 569 | 7 700 | 6 300 | 1 525 | 1 580 |

**Приложение № 2**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 126 832 | 24 592 | 6 790 | 38 700 | 9 550 | 16 435 | 24 755 | 6010 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в Людиновском районе» | 117 079 | 24 293 | 4 895 | 37 691 | 9 350 | 14 500 | 22 600 | 3 750 |
| «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района» | 9753 | 299 | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2 260 |

**Приложение № 3**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Всего по программе | 117 079 | 24 293 | 4 895 | 37 691 | 9 350 | 14 500 | 22 600 | 3 750 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | 48 845 | 3 582 | 1 241 | 7 322 | 1 850 | 9 200 | 22 250 | 3 400 |
| Бюджет ГП | 68 234 | 20 711 | 3 654 | 30 369 | 7500 | 5 300 | 350 | 350 |

**Приложение № 4**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Всего по программе | 117 079 | 24 293 | 4 895 | 37 691 | 9 350 | 14 500 | 22 600 | 3 750 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | 48 845 | 3 582 | 1 241 | 7 322 | 1 850 | 9 200 | 22 250 | 3 400 |
| Бюджет ГП | 68 234 | 20 711 | 3 654 | 30 369 | 7500 | 5 300 | 350 | 350 |

**Приложение № 5**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

«Чистая вода в Людиновском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 2023-2029 | Администрация МР; администрации СП | Бюджет района | 3000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт резервной артскважины в с. Букань |  | Администрация МР; администрация СП «Село Букань» | Бюджет района |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Игнатовка | 2023-2029 | Администрация МР; администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района | 5000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с. Заречный (3,8 км) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1950 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в с. Космачево |  | Администрация МР, администрация СП «Деревня Игнатовка» | Бюджет района |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с. Заречный (1 - 2 этапы) | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Село Заречный» | Бюджет района | 1900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Заболотье | 2023-2029 | Администрация МР, администрация СП «Деревня Заболотье» | Бюджет района | 5000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация очистных сооружений в с. Букань |  | Администрация МР, администрация СП «Село Букань» | Бюджет района | 5000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2023-2029 | Администрация МР, администрации сельских поселений | Бюджет района | 11569 | | 1 558 | 1241 | 1 220 | 1 850 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 1.10 | Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных и канализационных сетей | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет района | 13 300 | | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 7 300 | 0 | 0 |
| Бюджет ГП | 1575 | | 711 | 164 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 1.11 | Предоставление субсидии ГП КО «Калугаоблводоканал» в целях возмещения части затрат в связи со строительством канализационного коллектора Д=1000мм по ул. Герцена в г. Людиново | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 40 000 | | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Обустройство системы водоотведения с территории МКД. | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 949 | | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Подготовка проекта и строительство станции обезжелезивания воды в д. Манино | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет МР | 2024 | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Очистка и ремонт родников питьевой воды в г. Людиново (пробы воды) | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Межбюджетные трансферты | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет МР | 102 | | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Компенсация части тарифа за водоснабжение и водоотведение в связи с реализацией инвестиционной программы | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 25710 | | 0 | 2 541 | 10369 | 7500 | 5300 | 0 | 0 |
|  | | | Всего по программе | | 117 079 | | 24 293 | 4 895 | 37 691 | 9 350 | 14 500 | 22 600 | 3 750 |
|  | | | В том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Бюджет МР | | 48 845 | | 3 582 | 1 241 | 7 322 | 1 850 | 9 200 | 22 250 | 3 400 |
|  | | | Бюджет ГП | | 68 234 | | 20 711 | 3 654 | 30 369 | 7500 | 5 300 | 350 | 350 |
|  | | | Бюджет КО\* | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение № 6**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 9753 | 299 | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2 260 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | 5005 | 299 | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |
| бюджет КО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 7**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

3. Объем финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО: | 9753,3 | 299,2 | 1895,1 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2 260 |
| В том числе: по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | 5005 | 299 | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |

**Приложение № 8**

**к постановлению**

**от 07.04.2025 № 413**

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы "Расширение

сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | | | | | | | | | | | |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации на уличные газопроводы и котельные, оплата услуг по сбору исходных данных и подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание газопроводов на территории Людиновского района | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет района  Бюджет ГП | 0  603 | 0  7 | 0  51 | 0  100 | 0  100 | 0  100 | 0  120 | 0  125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Субсидии юридическим лицам – производителям товаров работ, услуг. | 2023-2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 689 | 76 | 68 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 |
| 2 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения инженерными коммуникациями и подъездными путями земельных участков многодетных семей | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет района | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| Бюджет ГП | 3 713 | 216 | 782 | 0 | 0 | 800 | 935 | 980 |
| Всего по Программе | | | |  | 9753 | 299 | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2 260 |
| бюджет района | | | |  | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | | | |  | 5005 | 299 | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |