Приложение

к Постановлению

администрации МР

от 27.06. 2025 г. № \_740

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА"

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района "Город

Людиново и Людиновский район" "Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры

на территории Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства | | | | | | | | |
| 2. Участники программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства;  администрация сельского поселения "Село Букань";  администрация сельского поселения "Село Заречный";  администрация сельского поселения "Деревня Манино";  администрация сельского поселения "Деревня Заболотье";  администрация сельского поселения "Деревня Игнатовка" | | | | | | | | |
| 3. Цели программы | - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом;  - развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям;  - обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | | |
| 4. Задачи программы | - доведение уровня газификации к 1 января 2029 до 98%;  - развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;  - строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;  - капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;  - увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | 1. "Чистая вода в Людиновском районе";  2. "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района" | | | | | | | | |
| 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района  2. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района.  3. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) для обеспечения земельных участков многодетных семей.  4. Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов, котельных и отдельно стоящих информационных конструкций. | | | | | | | | |
| 7. Индикаторы муниципальной программы | - Уровень газификации Людиновского района природным газом, в том числе в сельской местности;  - ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных;  - ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей;  - снижение процента износа инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения;  - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;  - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;  - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;  - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | | | | | | | | |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2029 годы | | | | | | | | |
| 9. Объемы финансирования программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 126832 | 24592 | 6790 | 39050 | 9550 | 16435 | 24755 | 6010 |
| В том числе по источникам финансирования: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МР | 53593 | 3582 | 2235 | 8131 | 1850 | 10135 | 23230 | 4430 |
| бюджет ГП | 73239 | 21010 | 4555 | 30569 | 7700 | 6300 | 1525 | 1580 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Вводная

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" задачи, которые решает данная Муниципальная программа, относятся к вопросам местного значения муниципального района "Город Людиново и Людиновский район".

Одной из задач является обеспечение населения муниципального района доступной питьевой водой нормативного качества и является одной из важнейших задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни граждан.

Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Водным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481449) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=484629) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другими нормативными актами.

Интенсивное экономическое развитие Калужской области, в том числе и Людиновского района, размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий в немалой степени сдерживаются недостаточным наличием межпоселковых газопроводов, в связи с этим возникает потребность в увеличении темпов газификации региона.

На территории муниципального района многодетным семьям предоставлено 599 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. Остро стоит вопрос обеспечения земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой.

Правительство Калужской области совместно с компанией "Газпром" в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с 2002 года активно участвуют в финансировании строительства объектов газификации на территории области. В настоящее время осуществляется реализация областной целевой программы газификации Калужской области. Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.

Приоритетами региональной политики в сфере газификации являются газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а также синхронизация строительства региональных объектов (уличных газопроводов) со строительством межпоселковых газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области ОАО "Газпром", подача газа для вновь создаваемых жилых поселков и нужд инвесторов со значительным газопотреблением.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной

программы

Несмотря на позитивные результаты в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, существует ряд проблемных вопросов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей, привело к тому, что планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение планово-предупредительного ремонта.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

Прогноз развития сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства сформирован с учетом приоритетов, определенных в Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения

задач муниципальной программы

Цели реализации муниципальной программы:

- обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах;

- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района;

- развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям;

- обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- доведение уровня газификации к 1 января 2029 до 98%;

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;

- капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2022, оценка | Значение по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 77,0 | 78,0 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 79,3 | 80,0 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 85,0 | 86,5 | 88,0 |
| 3 | Уровень газификации Людиновского района | % | 95,3 | 96 | 96,2 | 96,7 | 97,0 | 97,3 | 97,5 | 98,0 |
| 4 | В т.ч. в сельской местности | % | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию уличных газопроводов | км | 0 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,1 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию котельных | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на достижение целей муниципальной программы информация, представленная в данном разделе, дает характеристику основных мероприятий подпрограмм, которые влияют на достижение целей муниципальной программы.

3.1. Подпрограмма "Чистая вода в Людиновском районе"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться реализацией следующих основных мероприятий:

восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района.

Решает задачи по:

- развитию коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- ликвидации дефицита питьевого водоснабжения в ряде населенных пунктов Людиновского района;

- реконструкции и модернизации объектов водоснабжения населенных пунктов Людиновского района с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;

предусматривает:

- модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- строительство, реконструкцию объектов ВКХ (в том числе разработку проектной документации);

- капитальный ремонт объектов ВКХ муниципальной собственности;

- разработку проектной документации на объекты строительства и реконструкции.

3.2. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов

и строительство объектов газификации, объектов коммунальной

инфраструктуры на территории Людиновского района"

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будут осуществляться реализацией следующих основных мероприятий:

1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района;

2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей);

3. Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных.

Реализация данных мероприятий:

- решает задачи по доведению уровня газификации на начало 2029 года в целом по району до 98%, в том числе до 83% - в сельской местности, и повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- предусматривает проектирование и строительство межпоселковых, уличных газопроводов и котельных;

- обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажную жилую застройку, объектами коммунальной инфраструктуры (водоснабжением, водоотведением, электроснабжением);

- ввод в эксплуатацию газовых сетей;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных к образовательным учреждениям.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей подпрограммы.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 126832 | 24592 | 6790 | 38700 | 9550 | 16435 | 24755 | 6010 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Чистая вода в Людиновском районе" | 117079 | 24293 | 4895 | 37691 | 9350 | 14500 | 22600 | 3750 |
| "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры на территории Людиновского района" | 9753 | 299 | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2260 |

1.1. Подпрограмма "Чистая вода в Людиновском районе"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Чистая вода в Людиновском районе"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства | | | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Администрация муниципального района "Город Людиново и Людиновский район";  администрация сельского поселения "Село Букань";  администрация сельского поселения "Село Заречный";  администрация сельского поселения "Деревня Манино";  администрация сельского поселения "Деревня Заболотье";  администрация сельского поселения "Деревня Игнатовка" | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах | | | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | - развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;  - строительство, реконструкция, модернизация объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;  - капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения и водоотведения;  - увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Строительство, реконструкция, модернизация очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД);  2. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района | | | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | - снижение процента износа инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения;  - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;  - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;  - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;  - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;  - доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2029 годы | | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Всего по программе | 117079 | 24293 | 4895 | 37691 | 9350 | 14500 | 22600 | 3750 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | 48845 | 3582 | 1241 | 7322 | 1850 | 9200 | 22250 | 3400 |
| Бюджет ГП | 68234 | 20711 | 3654 | 30369 | 7500 | 5300 | 350 | 350 |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" обеспечение населения муниципального района питьевой водой нормативного качества относится к вопросам местного значения муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" и является одной из важнейших задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни граждан.

Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде. Основные требования к обеспечению населения питьевой водой регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, Водным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481449) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=484629) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другими нормативными актами.

В целом Людиновский район обладает значительными эксплуатационными запасами пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечения объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

Общая протяженность водопроводных сетей в Людиновском районе составляет 109,2 км, при этом требуется замена до 50% сетей.

Общая протяженность канализационных сетей в Людиновском районе составляет 106,7 км, при этом требуется замена до 40% сетей.

Решение проблемы обеспечения населения муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных задач, решение которой способствует сохранению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни. Значимость решения указанной проблемы связана с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, включая удовлетворение потребности в доброкачественной питьевой воде.

На качество питьевой воды негативно влияет эксплуатационно-техническое состояние водопроводных сетей. В первую очередь это касается стальных сетей коммунальных водопроводов, построенных в 60 - 80-х годах прошлого столетия. Величина их амортизационного износа составляет более 64% (таблица N 1).

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поселения | Протяженность водопроводных сетей (км) | Протяженность канализационных сетей (км) | Износ инженерных сетей (%) |
| 1 | СП "Село Заречный" | 9,0 | 8,0 | 68 |
| 2 | СП "Деревня Манино" | 2,6 | 2,0 | 57 |
| 3 | СП "Село Букань" | 3,2 | 3,0 | 54 |
| 5 | СП "Деревня Игнатовка" | 4,2 | - |  |
| Из них: |  |  |  |
| д. Игнатовка | 2,1 | - | 60 |
|  | д. Космачево | 2,1 | - | 50 |
|  | ИТОГО | 19,0 | 13,0 | 64% |

Трудное финансовое положение предприятий, осуществляющих эксплуатацию, содержание систем водоснабжения (особенно в 90-е годы прошлого столетия), рост тарифов на энергоносители, постоянное недофинансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, несоответствие тарифов на водоснабжение и водоотведение реальным затратам на содержание инженерных сетей привели к существующей ситуации, необходимости принятия срочных мер по ремонту и модернизации систем водоснабжения.

Подобная ситуация сложилась и в сфере водоотведения. Ряд сельских поселений района до сих пор остаются неканализованными. Очистные сооружения в с/поселениях "Село Букань", "Деревня Заболотье" требуют капитального ремонта либо проведения восстановительных работ. В сельских поселениях "Деревня Игнатовка", "Село Заречный" необходимо строительство новых современных очистных сооружений. Наличие большого количества выгребов, которые в большинстве случаев не обслуживаются и не откачиваются, водопроницаемы, что приводит к загрязнению водоносных горизонтов, существующие в поселениях системы водоотведения частично выполняют свои функции и требуют капитального ремонта.

Решение проблем, связанных с капитальным ремонтом инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, отсутствие систем очистки сточных вод требуют значительных капитальных вложений, которые не могут быть реализованы в рамках одного финансового года. Таким образом, назрела острая необходимость перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения, строительству новых систем водоснабжения, очистных сооружений. Запланированные мероприятия данной Подпрограммы позволят решить поставленные задачи.

Обеспечение населения Людиновского района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве будет способствовать сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения.

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения

задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Людиновского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

- развитие коммунальных централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Людиновского района;

- строительство, реконструкция, модернизация, содержание объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений;

- капитальный ремонт, содержание инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| 2022, факт | 2023, оценка | реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 72 | 77 | 78 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 83 | 84 | 85 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 72 | 79,3 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | 86,5 | 88 |

3. Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов муниципального района, сельских поселений, средств областного бюджета, внебюджетных источников.

Объемы, условия и порядок финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района, бюджетов сельских поселений ежегодно уточняются в соответствии с объемами финансирования, определяемыми решениями Людиновского Районного Собрания о бюджете МР "Город Людиново и Людиновский район" на очередной финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Всего по программе | 117079 | 24293 | 4895 | 37691 | 9350 | 14500 | 22600 | 3750 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | 48845 | 3582 | 1241 | 7322 | 1850 | 9200 | 22250 | 3400 |
| Бюджет ГП | 68234 | 20711 | 3654 | 30369 | 7500 | 5300 | 350 | 350 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация муниципального района "Город Людиново и Людиновский район".

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляет администрация МР "Город Людиново и Людиновский район" следующим образом:

- ежегодно с учетом реализации подпрограммных мероприятий уточняет объемы средств, необходимые для их финансирования в очередном году, и представляет необходимые материалы в соответствии с действующим Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной подпрограммы в ходе ее реализации;

- осуществляет контроль за выполнением целевых показателей муниципальной подпрограммы;

- проводит анализ эффективности программных мероприятий подпрограммы.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий подпрограммы, представляют информацию о ходе их реализации в администрацию МР "Город Людиново и Людиновский район".

Корректировка муниципальной подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Чистая вода

в Людиновском районе"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района | 2023 - 2029 | Администрация МР;  администрации СП | Бюджет МР;  бюджет КО |  |

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы "Чистая

вода в Людиновском районе"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного хозяйства Людиновского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка ПСД, строительство артскважины, башни Рожновского и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 2023 - 2029 | Администрация МР; администрации СП | Бюджет района | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт резервной артскважины в с. Букань |  | Администрация МР; администрация СП "Село Букань" | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Игнатовка | 2023 - 2029 | Администрация МР; администрация СП "Деревня Игнатовка" | Бюджет района | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реконструкция напорного канализационного коллектора в с. Заречный (3,8 км) | 2023 - 2029 | Администрация МР, администрация СП "Село Заречный" | Бюджет района | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка проекта, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в с. Космачево |  | Администрация МР, администрация СП "Деревня Игнатовка" | Бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство водопроводных сетей нового микрорайона с установкой насосной станции в с. Заречный (1 - 2 этапы) | 2023 - 2029 | Администрация МР, администрация СП "Село Заречный" | Бюджет района | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Подготовка ПСД, проведение гос. экспертизы, строительство очистных сооружений в д. Заболотье | 2023 - 2029 | Администрация МР, администрация СП "Деревня Заболотье" | Бюджет района | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация очистных сооружений в с. Букань |  | Администрация МР, администрация СП "Село Букань" | Бюджет района | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение мероприятий по нормативному содержанию независимых источников водоснабжения в поселениях | 2023 - 2029 | Администрация МР, администрации сельских поселений | Бюджет района | 11569 | 1558 | 1241 | 1220 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 1.10 | Разработка ПСД, строительство, капитальный ремонт, содержание водопроводных и канализационных сетей | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет района | 13300 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 7300 | 0 | 0 |
| Бюджет ГП | 1575 | 711 | 164 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 1.11 | Предоставление субсидии ГП КО "Калугаоблводоканал" в целях возмещения части затрат в связи со строительством канализационного коллектора Д = 1000 мм по ул. Герцена в г. Людиново | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Обустройство системы водоотведения с территории МКД | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Подготовка проекта и строительство станции обезжелезивания воды в д. Манино | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Очистка и ремонт родников питьевой воды в г. Людиново (пробы воды) | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Межбюджетные трансферты | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Компенсация части тарифа за водоснабжение и водоотведение в связи с реализацией инвестиционной программы | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет ГП | 25710 | 0 | 2541 | 10369 | 7500 | 5300 | 0 | 0 |
|  | | | Всего по программе | | 117079 | 24293 | 4895 | 37691 | 9350 | 14500 | 22600 | 3750 |
|  | | | В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Бюджет МР | | 48845 | 3582 | 1241 | 7322 | 1850 | 9200 | 22250 | 3400 |
|  | | | Бюджет ГП | | 68234 | 20711 | 3654 | 30369 | 7500 | 5300 | 350 | 350 |
|  | | | Бюджет КО <\*> | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Подпрограмма "Расширение сети газопроводов

и строительство объектов газификации, объектов коммунальной

инфраструктуры на территории Людиновского района"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство

объектов газификации, объектов коммунальной инфраструктуры

на территории Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства | | | | | | | | |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел дорожного и муниципального хозяйства;  администрация сельского поселения "Село Букань";  администрация сельского поселения "Село Заречный";  администрация сельского поселения "Деревня Манино";  администрация сельского поселения "Деревня Заболотье";  администрация сельского поселения "Деревня Игнатовка" | | | | | | | | |
| 3. Цели подпрограммы | - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом;  - развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, строительство подъездов и автомобильных дорог) к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям | | | | | | | | |
| 4. Задача подпрограммы | - доведение уровня газификации к 1 января 2029 до 98% | | | | | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района.  2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения инженерными коммуникациями и подъездными путями земельных участков многодетных семей  3. Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов , котельных и отдельно стоящих информационных конструкций | | | | | | | | |
| 6. Показатели подпрограммы | - уровень газификации Людиновского района природным газом, в том числе в сельской местности;  - ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных;  - ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023 - 2029 годы | | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО | 9753 | 299 | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2260 |
| В том числе по источникам финансирования: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | 5005 | 299 | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |
| бюджет КО |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Интенсивное экономическое развитие Калужской области, в том числе и Людиновского района, размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий в немалой степени сдерживаются недостаточным наличием межпоселковых газопроводов, в связи с этим возникает потребность в увеличении темпов газификации региона.

На территории муниципального района многодетным семьям предоставлено 599 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. Остро стоит вопрос обеспечения земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой.

Правительство Калужской области совместно с компанией "Газпром" в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с 2002 года активно участвуют в финансировании строительства объектов газификации на территории области. В настоящее время осуществляется реализация областной целевой программы газификации Калужской области. Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.

Приоритетами региональной политики в сфере газификации являются газификация сельских населенных пунктов, населенных пунктов с наличием проблемных вопросов по организации теплоснабжения объектов социальной и производственной сферы, а также синхронизация строительства региональных объектов (уличных газопроводов) со строительством межпоселковых газопроводов, осуществляемым на территории Калужской области ОАО "Газпром", подача газа для вновь создаваемых жилых поселков и нужд инвесторов со значительным газопотреблением.

В 2022 году уровень газификации Людиновского района составил 96%, в том числе по сельской местности - 83%.

Недостаточный уровень газификации, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения муниципального района не отвечает современным требованиям качества жизни населения.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения

задач подпрограммы

Целями подпрограммы являются развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района, развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения инженерными коммуникациями земельных участков многодетных семей).

Задачами подпрограммы являются:

- доведение уровня газификации на начало 2029 года по Людиновскому району до 98%;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций;

- обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажную жилую, застройку объектами коммунальной инфраструктуры (водоснабжением, водоотведением, электроснабжением);

- ввод в эксплуатацию газовых сетей;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных к образовательным учреждениям.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей подпрограммы:

СВЕДЕНИЯ

о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Уровень газификации Людиновского района | % | 96 | 96,2 | 96,7 | 97 | 97,3 | 97,5 | 98 |
| 2 | В том числе в сельской местности | % | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию уличных газопроводов | км | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,1 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию котельных | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Объем финансирования подпрограммы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ВСЕГО: | 9753,3 | 299,2 | 1895,1 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2260 |
| В том числе: по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 4748 | 0 | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | 5005 | 299 | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области координирует деятельность органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Калужской области, заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы по строительству газопроводов, котельных и подготовке потребителей к приему газа.

Механизм реализации подпрограммы включает ряд последующих действий:

- определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации и газоснабжения;

- поэтапная разработка проектно-сметной документации с разработкой проектов планировки и проектов межевания территорий под объекты подпрограммы и ее экспертиза;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- предоставление субсидий, предусмотренных программными мероприятиями;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрация прав собственности на вновь построенные (реконструированные) объекты;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков, выделенных многодетным семьям, сетями водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Завершение проектирования и строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов и котельных предусмотрены за счет средств бюджета муниципального района и областного бюджета.

Корректировка муниципальной подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Расширение

сети газопроводов и строительство объектов газификации,

объектов коммунальной инфраструктуры на территории

Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |
| 2 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для обеспечения земельных участков многодетных семей) | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |
| 3 | Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов , котельных и отдельно стоящих информационных конструкций | 2023 - 2029 | Администрация МР | Бюджет МР, бюджет ГП |  |

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы "Расширение

сети газопроводов и строительство объектов газификации,

объектов коммунальной инфраструктуры на территории

Людиновского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | | | Срок реализации | Участник подпрограммы | | Источники финансирования | | | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Людиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | В том числе: | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации на уличные газопроводы и котельные, оплата услуг по сбору исходных данных и подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | | | 2023 - 2029 | Администрация МР | | Бюджет района | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание газопроводов на территории Людиновского района | | | 2023 - 2029 | Администрация МР | | Бюджет района | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ГП | | | 603 | 7 | | 51 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 |
| 1.3 | Субсидии юридическим лицам - производителям товаров работ, услуг | | | 2023 - 2029 | Администрация МР | | Бюджет ГП | | | 689 | 76 | | 68 | 100 | 100 | 100 | 120 | 125 |
| 2 |  | | | | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | В том числе: |  | | |  | | |  |  | | |  | | | | | | |
| 2.1. | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения инженерными коммуникациями и подъездными путями земельных участков многодетных семей | | | 2023 - 2029 | Администрация МР | | Бюджет района | | | 4748 | 0 | | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| Бюджет ГП | | | 3713 | 216 | | 782 | 0 | 0 | 800 | 935 | 980 |
| 3 | Строительство газопроводов, котельных и отдельно стоящих информационных конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | В том числе | |  | |  |  | | | |  |  | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство межпоселковых газопроводов, уличных газопроводов , котельных и отдельно стоящих информационных конструкций | | |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | | | | | | |  | | | 9753 | 299 | | 1895 | 1009 | 200 | 1935 | 2155 | 2260 |
| бюджет района | | | | | | |  | | | 4748 | 0 | | 994 | 809 | 0 | 935 | 980 | 1030 |
| бюджет ГП | | | | | | |  | | | 5005 | 299 | | 901 | 200 | 200 | 1000 | 1175 | 1230 |