ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации города Людиново

от 21.07.2015 № 533

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЛЮДИНОВО»

НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Настоящая Программа разработана для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования городское поселение город Людиново Калужской области.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Людиново» на 2013 - 2017 годы» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания. Частичная ликвидация существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда города, признанного таковым в установленном порядке. Градостроительное развитие территорий города, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Людиново. Снос 26 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом. |
| Заказчик, разработчик и исполнитель Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Людиново». |
| Источники финансирования Программы | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Средства бюджета субъекта Российской Федерации. Средства местного бюджета. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Людиново». |

1. Введение

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и непригодных для проживания условиях, остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения город Людиново.

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново» рассчитана на 2013-2017 годы.

Программа разработана  в  соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007       №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47                   "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения

На территории города Людиново по состоянию на 01.01.2013 проживает 39 819 человек. Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов городского поселения «Город Людиново» по состоянию на 01.01.2013г. составляет 589,5 тыс. м2. На территории города находятся 27 домов, признанных в установленном порядке аварийными, в них проживает 833 человека, площадь указанных домов составляет 17 235,9 кв.м.

Основными причинами наличия аварийного жилищного фонда в городе Людиново являются:

- естественное старение зданий в городе;

- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Программа является комплексной в целях реализации конституционных прав жителей города на жилище и предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

3. Основными целями Программы являются

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

2. Снос 26 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, аварийного и непригодного для проживания, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка условий и разработка правовых и методологических механизмов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории аварийного;

3. Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье;

4. Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития городского поселения «Город Людиново».

5. Формирование концепции застройки районов сосредоточения аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Людиново».

4. Пути реализации программы

В соответствии с поставленными целями и задачами пути реализации программы включают в себя работу по следующим направлениям:

1. Формирование реестра аварийных жилых строений, осуществляемое в соответствии с Положением о порядке признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу".

Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу принимается комиссией, созданной для оценки состояния жилых помещений муниципального жилого фонда в установленном порядке.

На основании решения комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилого фонда создается реестр аварийных домов с указанием общей площади и количества граждан, проживающих в них.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация  городского поселения "Город Людиново" предоставляет жилье на условиях социального найма либо путем заключения договора мены в зависимости от того, в чьей собственности находится жилье, из которого переселяются граждане.

Граждане, переселяемые из аварийного жилищного фонда, переселяются в жилые помещения, приобретенные в строящихся многоквартирных домах на территории городского поселения «Город Людиново».

5. Сроки реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий рассчитана до 01.09.2017г.

6. Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет долевого финансирования средств областного бюджета, за счет долевого финансирования средств местного бюджета.

| Объем долевого финансирования |  |  | Объем дополнительного финансирования |  | Общий объем финансирования Программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. | За счет средств областного бюджета, руб. | За счет средств местного бюджета, руб. | За счет средств областного бюджета, руб. | За счет средств местного бюджета, руб. |  |
| 327 099 476,02 | 309 076 013,93 | 6 426 015,05 | 182 337 787,61 | 1 841 795,89 | 826 781 088,50 |

Дополнительное финансирование за счет средств областного и местного бюджетов обусловлено невозможностью строительства домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у застройщиков, равнозначных по общей площади жилым помещениям, занимаемым гражданами, проживающими в аварийном жилье.

В результате проведенного анализа площади жилых помещений в жилых домах, указанных в приложении №1 к Программе, а также площади жилых помещений согласно имеющейся проектной документации на строительство многоквартирных домов, имеющейся у застройщиков, выявлено расхождение по площади и соответственно указан необходимый объем дополнительного финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов.

7. Оценка эффективности программных мероприятий

Главная задача Программы - ликвидация существующих в настоящее время многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В результате реализации программы к 1 сентября 2017 года 833 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде городского поселения «Город Людиново», должны улучшить свои жилищные условия.

Показателями абсолютного выполнения Программы будут служить:

- предоставление всем гражданам, проживавшим к началу реализации Программы в непригодном для проживания жилищном фонде, иного жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

- ликвидация непригодного для проживания, не подлежащего восстановлению жилищного фонда;

- решение проблемы освободившихся земельных участков.

Реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности;

- создание дополнительных рабочих мест.

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Людиново» на 2013 - 2017 годы» разработана администрацией городского поселения «Город Людиново».

Приложение

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Калужской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.