# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 декабря 2015 г.			 	                                        № 1233

О внесении изменений в постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Людиново» от 28.04.2014 №130 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Людиново

В соответствии с п.7 ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона Калужской области от 03.06.2013 №434-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 №221 «Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Людиново» от 28.04.2014 №130 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Людиново» следующие изменения:

1.1. Изложить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Людиново» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" О.В. Кирилина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель главы администрации

муниципального района						  	  О.Н. Аршевский

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района

от 21.12.2015 № 1233

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  |  | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 351,80 | 281,60 | 271,20 | 13 | 839 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 942,00 | 2 982,75 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 2 | город | Людиново | улица | Новая | 2 |  |  | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 838,20 | 506,90 | 349,80 | 50 | 1 250 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 548,00 | 2 467,05 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  | А | 1959 |  | шлакобетон | 2 | 1 | 287,40 | 267,40 | 267,40 | 25 | 720 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 089,00 | 2 692,93 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 4 | город | Людиново | улица | Фокина | 5 |  |  | 1926 |  | кирпич | 2 | 1 | 258,70 | 225,20 | 225,20 | 12 | 478 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 242,00 | 2 123,63 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 1965 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 369,70 | 257,90 | 165,80 | 19 | 1 387 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 674,00 | 5 380,67 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 385,40 | 261,20 | 208,40 | 30 | 1 387 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 997,00 | 5 313,92 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 7 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 474,10 | 436,90 | 371,60 | 15 | 679 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 588,00 | 1 555,48 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 3 |  |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 378,70 | 263,60 | 263,60 | 18 | 154 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 810,00 | 587,29 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 9 | город | Людиново | улица | Герцена | 7 |  |  | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 378,00 | 260,10 | 260,10 | 14 | 1 294 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 796,00 | 4 978,07 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 10 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 4 |  |  | 1928 |  | шлакоблок | 3 | 2 | 759,30 | 541,30 | 416,10 | 31 | 60 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 189,00 | 111,19 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 11 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 6 |  |  | 1928 |  | шлакоблок | 3 | 2 | 895,30 | 676,60 | 676,60 | 33 | 60 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 697,00 | 89,71 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 12 | город | Людиново | улица | Новая | 3 |  |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 383,60 | 270,50 | 162,50 | 18 | 60 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 220,00 | 222,62 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 13 | город | Людиново | улица | Урицкого | 12 |  | А | 1994 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 332,40 | 1 558,40 | 1 499,80 | 141 | 1 200 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 281,00 | 770,20 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 14 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 1994 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 354,90 | 1 556,10 | 1 438,30 | 129 | 1 103 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 713,00 | 709,28 | 10 786,00 | 12.2015 |
| 15 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 1918 |  | кирпич | 2 | 1 | 193,50 | 109,70 | 109,70 | 12 | 1 102 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 445,00 | 10 049,64 | 10 786,00 | 12.2015 |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10 641,00 | 7 473,40 | 6 686,10 | 560 | 11 781 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 781 231,00 | 1 576,42 | 10 786,00 | Х |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

от 21.12.2015 № 1233

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ

| № п\п | Адрес МКД * |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных законодательством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  |  | 839 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,00 | 780 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 942,00 |  |
| 2 | город | Людиново | улица | Новая | 2 |  |  | 1 250 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,00 | 980 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 548,00 |  |
| 3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  | А | 720 089,00 | 70 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 288,60 | 274 800,00 |  |  | 358,10 | 234 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 189,00 |  |
| 4 | город | Людиново | улица | Фокина | 5 |  |  | 478 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 | 282 000,00 |  |  |  |  | 83 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 642,00 |  |
| 5 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 1 387 674,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,00 | 501 470,00 |  |  | 460,00 | 749 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 754,00 |  |
| 6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1 387 997,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,00 | 501 470,00 |  |  | 460,00 | 749 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 077,00 |  |
| 7 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 679 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 | 437 200,00 |  |  |  |  | 121 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 188,00 |  |
| 8 | город | Людиново | улица | Герцена | 3 |  |  | 154 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 810,00 |  |
| 9 | город | Людиново | улица | Герцена | 7 |  |  | 1 294 796,00 | 270 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,00 | 774 000,00 | 118 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 796,00 |  |
| 10 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 4 |  |  | 60 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 189,00 |  |
| 11 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 6 |  |  | 60 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 697,00 |  |
| 12 | город | Людиново | улица | Новая | 3 |  |  | 60 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 220,00 |  |
| 13 | город | Людиново | улица | Урицкого | 12 |  | А | 1 200 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,00 | 1 080 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 281,00 |  |
| 14 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 1 103 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,00 | 1 065 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 713,00 |  |
| 15 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 1 102 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,00 | 335 800,00 |  |  | 420,00 | 533 600,00 | 79 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 245,00 |  |
| Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" |  |  |  |  |  |  |  | 11 781 231,00 | 340 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921,60 | 4 477 740,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655,10 | 4 801 000,00 | 722 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 291,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района от 21.12.2015 № 1233

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 10 641,00 | 560 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 781 231,00 | 11 781 231,00 |
| 1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 10 641,00 | 560 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 781 231,00 | 11 781 231,00 |
| * - многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |