# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.01.2020 			                                                   № 94

О    безаварийном    пропуске весеннего      половодья      на территории муниципального района в 2020 году

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности имущества граждан, предприятий и организаций, гидротехнических сооружений, дорожного полотна, мостов, других инженерных сооружений и коммуникаций от повреждения ледоходом и весенним половодьем в 2020 году администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации последст- вий возможного подтопления паводковыми водами на 2020 год (приложение).

2.   Директору МУП «Жилищно-коммунальный сервис» М.А. Тарасевичу:

2.1 Подготовить и обеспечить выполнение плана мероприятий на паводковый период.

2.2 Создать аварийные бригады, способные эффективно  действовать  по  предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка.

3.  И. о. директора МУЖКП «Болва» М.А. Жмыкову:

3.1 Обеспечить проведение мероприятий, необходимых для безаварийной работы  ГТС Людиновского водохранилища на  р. Неполодь в паводковый период.

3.2  Сброс воды   из  водохранилища   осуществлять  по   графику,  согласованному  с  ООО «Жиздринское ПМК».

3.3  Обо всех нестандартных ситуациях немедленно сообщать дежурному МКУ «ЕДДС».

4.   И.о. директора МКУ «ЕДДС» Е.К. Ивановой:

4.1 Обеспечить постоянную готовность системы оповещения населения.

4.2 Поддерживать регулярное взаимодействие со спасательными  формированиями  ПСЧ-4 «7 ОФПС по Калужской  области»,  инспекторского  участка  г.Людиново  ФКУ «Центр  ГИМС МЧС   России  по  Калужской   области»,  поисково - спасательным  подразделением  пожарно-спасательной службы Калужской области, другими заинтересованными структурами.

5.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района:

5.1 Провести  подготовительные  мероприятия  и обеспечить безаварийный  пропуск весен- него половодья на подведомственных территориях.

5.2 Привести в немедленную готовность все структуры системы оповещения работников предприятий и организаций, провести дополнительные занятия и тренировки по оповещению.

5.3 Определить и поддерживать  в готовности силы и средства  (аварийные формирования), способные  эффективно действовать при проведении  предупредительных мероприятий и работ по ликвидации последствий возможных подтоплений территорий.

5.4 Быть готовым, по  указанию  комиссии  по чрезвычайным  ситуациям и пожарной безо- пасности  при  администрации   муниципального района,  в  кротчайшие сроки  направить  свои аварийные   формирования  для  действий  по  предотвращению  или  ликвидации   последствий весеннего паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации муниципального района Н.А. Петрову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                 Д.М. Аганичев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 29.01.2020          № 94

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможного подтопления паводковыми водами на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок выполнения | Отметка о выполнен. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МР | Начальник отдела по ГО и ЧС Чумаченко В.П. | 25.02 |  |  |
| 2 | Проверка системы оповещения населения | Заместитель главы администрации МР Петрова Н.А., и. о. директора МКУ «ЕДДС» Иванова Е.К. | 25.2 |  |  |
| 3 | Организация взаимодействия между всеми органами управления, дежурно-диспетчерскими службами, предприятиями и организациями по вопросам безаварийного пропуска весеннего половодья | Заместитель главы администрации МР Петрова Н.А., и. о. директора МКУ «ЕДДС» Иванова Е.К. главы администраций сельских поселений | 26.02 |  |  |
| 4 | Разработка и выполнение планов подготовки и пропуска паводковых вод на подведомственных территориях | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций | 27.2 |  |  |
| 5 | Определение конкретного перечня жилых домов, попадающих в зону возможного подтопления, уточнение количества проживающего в них населения | Заместитель главы администрации МР Шаров Е.И., главы администраций сельских поселений | 27.02 |  |  |
| 6 | Своевременное информирование населения о паводковой ситуации и её вероятных вариантах развития | Заместитель главы администрации МР Петрова Н.А., главы администраций сельских поселений | февраль-март |  |  |
| 7 | Организация постоянного мониторинга состояния водоемов, уровня воды в них, доведение этих данных до дежурных МКУ «ЕДДС» | Заместитель главы администрации МР Петрова Н.А., главы администраций сельских поселений | февраль-март |  |  |
| 8 | Подготовка аварийных бригад предприятий и организаций для действий по предотвращению и ликвидации последствий подтопления; проведение комплексной тренировки аварийных формирований | Заместитель главы администрации МР Шаров Е.И., начальник отдела по ГО и ЧС Чумаченко В.П. | 27.02 |  |  |
| 9 | Приведение в готовность к действиям всех структур по эвакуации и обеспечению жизнедеятельности пострадавших при наводнении | Заместитель главы администрации МР Игнатова О.В., главы администраций сельских поселений | 27.02 |  |  |
| 10 | Контроль исполнения решения КЧС и ПБ при администрации МР по пропуску паводковых вод в 2020 году | Секретарь комиссии по ЧС и ПБ | февраль-март |  |  |