# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «18»  февраля  2021г.	                                                                                                           № 157

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 18.08.2020 № 885 «О проведении, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2021 год) и предложениями регионального оператора, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

В соответствии с частью 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях своевременного проведения, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы и предложениями регионального оператора, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 18.08.2020 № 885 «О проведении, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2021 год) и предложениями регионального оператора, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» следующие изменения:

1.1. Изложить реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2021 год)  и предложениями регионального оператора в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Е.И. Шарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                        Д.C. Удалов

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от «18»  февраля  2021г.  № 157

Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 годы (период выполнения работ – 2021 год)  и предложениями регионального оператора.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Предельно допустимая стоимость капитального ремонта ВСЕГО (руб.) |  | Источник финансирования |  | Лицо уполномоченное в приеме выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Герцена, д. 28/3 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт отмостки | 268 800,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Герцена, д. 1А | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 6 144 600,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 437 460,00 |  |  |  |  |
| 3 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. 20 Октября, д. 75 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 9 378 600,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 796 528,00 |  |  |  |  |
| 4 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Маяковского, д. 252 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт отмостки | 441 840, 00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 5 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Герцена, д. 23 Г | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 6 484 940,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 864 680,00 |  |  |  |  |
| 6 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Маяковского, д. 5/1 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт ХВС | 7 733 060,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Ремонт канализации | 7 733 060,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 7 733 060,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт отмостки | 280 560,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 260 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Московская, д. 4 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 6 352 500,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 962 588,00 |  |  |  |  |
| 8 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Московская, д. 13 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 9 540 300,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 968 728,00 |  |  |  |  |
| 9 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Крупской, д. 22 А | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт крыши | 5 775 000,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 765 296,00 |  |  |  |  |
| 10 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Щербакова, д. 16 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт канализации | 6 284 290,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Ремонт системы централизованного отопления | 6 284 290,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 2 095 428,00 |  |  |  |  |
| 11 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Московская, д. 21 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт фасада | 4 000 500,00 |  | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
|  |  |  |  | Разработка ПСД | 1 885 672,00 |  |  |  |  |
| 12 | МР «Город Людиново и Людиновский район» | г. Людиново, ул. Трудовые резервы, д. 11 | 3-4 квартал 2021 г. | Ремонт отмостки | 295 680,00 | За счет средств собственников помещений МКД |  | Шаров Е.И.- зам. главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |  |