# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 19 »  марта  2021 г.										№  327

Об итогах работы жилищно-коммунального

хозяйства Людиновского района в осенне-зимний

период 2020-2021 гг. и основных мероприятиях

по подготовке отрасли к зиме 2021-2022 гг.

Рассмотрев итоги отопительного периода 2020-2021 гг., в целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетики, инженерной инфраструктуры, жилья и соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в осенне-зимний период 2020-2021 гг. удовлетворительными.

2. Контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. возложить на рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Людиновского района к осенне-зимнему периоду.

3. Предложить главам поселений, входящих в состав территории муниципального района:

3.1. Разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на основании анализа технического состояния объектов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного периода с указанием источников финансирования за счет средств соответствующих бюджетов.

3.2. Предусмотреть в бюджетах поселений на 2021 год финансовые средства на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

3.3. До 1 июля 2021 года обеспечить погашение задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2020-2021 гг. и не допускать ее в дальнейшем.

  - Создать нормативные запасы основного и резервного топлива для нужд поселения на весь отопительный период, создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей, произошедших в результате аварий на объектах жилищно-коммунального и социального назначения.

  - До 5 мая 2021 года провести мониторинг выполнения управляющими организациями, товариществами собственников жилья действующего законодательства в части проведения сезонных осмотров зданий и общего имущества многоквартирных домов и формирования планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

3.6. До 15 августа 2021 года провести мониторинг выполнения управляющими организациями планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

  - Завершить предзимнюю подготовку объектов жилищно-коммунального назначения и объектов социальной сферы до 1 сентября 2021 года с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду котельных, тепловых и других инженерных сетей на территории поселений, объектов жилья и соцкультбыта, а также поселения в целом к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

  - Генеральному директору АО «Людиновский тепловозостроительный завод» Данилову Б.Б. до 1 сентября 2021 года предоставить  в администрацию  муниципального района  паспорт готовности  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.  котельной  ООО «ПЭК «Людиновотепловоз».

3.9. Предоставлять в администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» статистический отчёт 1-ЖКХ (зима) в период с 1 июня по 1 ноября 2021 года до 23 числа отчетного месяца для подготовки сводного отчета и его направления в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

3.10. Продолжить выполнение запланированных мероприятий по энергосбережению в сфере ЖКХ. Произвести ревизию ранее установленных приборов учета топливно-энергетических ресурсов.

4. Руководителям: МУП «ЖКС» Тарасевичу М.А., ООО «Регион-Л» Никулину С.И., ООО «УК МЖД «Маяк» Корпушенкову В.А., отдела образования Денисовой М.А., отдела культуры Прокоповой Л.И., МКУ «Спортивная школа «Спорт» Синицыну И.Н.:

4.1. Предоставить в администрацию муниципального района до 12 апреля 2021 года утвержденные приказами по организации план-графики выполнения работ по подготовке объектов организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с указанием объемов и источников финансирования.

4.2. Организовать в летний период подготовку персонала котельных, и к началу отопительного сезона укомплектовать специалистами все объекты жизнеобеспечения.

4.3. Создать нормативный запас топлива на отопительный период до 1 сентября 2021 года.

4.4. Предоставлять в администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в период с 1 июня по 1 ноября 2021 года до 23 числа отчетного месяца отчёт об исполнении работ по подготовке объектов организации к работе в зимних условиях согласно утвержденному план-графику.

4.5. Подготовку объектов к работе в осенне-зимних условиях завершить не позднее       1 сентября 2021 года с оформлением паспортов готовности объектов.

  - Предусмотреть в бюджетах организаций на 2021 год финансовые средства на оплату топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг, проведение предзимних работ, а также на мероприятия по энергосбережению.

5. Заместителю  главы администрации муниципального района Шарову Е.И.:

5.1. Актуализировать схему теплоснабжения ГП «Город Людиново» на 2022 год.

5.2. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий, реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов.

6. Заместителю главы администрации муниципального района Жмыкову М.А.:

6.1. Реализовать мероприятия в рамках инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново по обеспечению услугами централизованного водоснабжения потребителей г. Людиново с возможностью подключения индивидуальных жилых домов.

  - Реализовать мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений в  рамках подпрограммы «Чистая вода в Людиновском районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения и благоустройство территорий Людиновского района».

  - Подготовка проекта «Водогрейная газовая котельная суммарной тепловой мощностью 20,25 МВт для микрорайона «Сукремль»; получение технических условий на присоединение по газу, воде, электрической энергии.

7. Заместителю главы администрации  Давыдовой Т.А.:

7.1. Осуществлять контроль за подготовкой объектов сельскохозяйственных предприятий к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

8. И.о. директора МУЖКП «Болва» Романову Л.С. оказать содействие главам сельских поселений в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территориях сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

9. Предложить руководителям: ПО «Кировские электрические сети» Семочкину Ю.А, филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново Ларину Ю.Ю., филиала «Людиновский» Людиновского участка ВКХ Рябцеву В.М. обеспечить своевременную подготовку электрических, газовых, водоканализационных сетей и сооружений на территории муниципального района  «Город Людиново и Людиновский район» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

10. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Российской Федерации, Калужской области, обеспечить подготовку зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

11. Предложить руководителю ДРСУ № 6 ОАО «Калугавтодор» Иванову А.А. в срок до 15.10.2021 подготовить спецтехнику и заготовить песчаную смесь для зимнего обслуживания автодорог.

12. Ответственность за подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. возложить на глав поселений и руководителей организаций независимо oт формы собственности.

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района								         Д.С. Удалов