к Постановлению Администрации

сельского поселения «Деревня Манино»

от 21.03.2022 № 13

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2021 году

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**. Исполнителем мероприятий муниципальной программы выступала Администрация сельского поселения «Деревня Манино».

Основными целями муниципальной программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  были:

* Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.
* Ремонт и реконструкция уличного освещения.
* Строительство объектов благоустройства.
* Содержание в надлежащем состоянии памятников, братских могил, обелисков и кладбищ сельского поселения.

-Организация и проведение ежегодных месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора сельского поселения «Деревня Манино »

Администрация сельского поселения «Деревня Манино» в 2021 году осуществляла свою деятельность по созданию **Благоустройство территории сельского поселения** в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения Деревня Манино», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Собранием депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Деревня Манино».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  в 2021 году было предусмотрено 1171,7 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 1178,5 тыс. рублей. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2021 году предусмотрено 1178,5 тыс.рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 619,1 тыс.рублей или 52,5%.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Деревня Манино».

Выполнение мероприятий Программы в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Манино» | Уточнен-ный план | Фактическое исполне-ние | % исполнения |
| 1. | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 1171,7 | 1178,5 | 619,1 | 52,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 1171,7 | 1178,5 | 619,1 | 52,5 |

В 2021 году выполнены следующие работы:

* -Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения – 75,8 тыс.руб.
* и оплата потребленной электроэнергии объектами уличного освещения – 268,5 тыс. руб.
* Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения – 0,00 тыс. руб.

-Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора – 47,0 тыс.руб.

-Скашивание травы около памятных мест, нежилых частных секторов, вдоль обочин центральных улиц, находящихся на территории сельского поселения" и очистка территории от мусора- 118,9 тыс. руб.

* -спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора- 76,9 тыс.руб.
* -благоустройство территорий воинских захоронений- 0,0 тыс. рублей
* мероприятия по борьбе с борщевиком – 32,0 тыс. рублей
* Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** за 2021 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 619,1/1178,5 ) х 100 = 62,5%.

Таблица №1

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы за 2021 год

Муниципальная программа «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2021 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы)  в 2021 г. | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **1171,7** | **-** | **-** | **1171,7** | **-** | **1178,5** |  |  | **1178,5** |  | **619,1** | **-** |  | **619,1** |  |  |
| 1 | Приведение уличной дорожной сети в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |
| 2 | Ремонт и реконструкция светильников уличного освещения  и оплата за уличное освещение | **457** | **-** | **-** | **457** | **-** | **467,8** |  |  | **467,89** |  | **344,3** | **-** |  | **344,3** | **-** |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп, фотореле, дрюсселя, демонтаж , ремонт и пусконаладочные работы светильников уличного освещения | **177** |  |  | **177** |  | **177** |  |  | **177** |  | **75,8** |  |  | **75,8** |  |  |
| 3 | Организация и проведение ежегодных и осенних месячников по благоустройству и санитарной очистке территорий с уборкой и вывозом мусора | **100** |  |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |  | **47,0** |  |  | **47,0** |  |  |
| 4 | Скашивание травы на территории памятных мест, и находящейся на территории сельского поселения | **170** | **-** | **-** | **170** | **-** | **317,7** | **-** | **-** | **317,7** | **-** | **150,9** | **-** | **-** | **150,9** |  |  |
| 5 | Спиливание и утилизация деревьев, очистка территории от мусора | **80** |  |  | **80** |  | **80** |  |  | **80** |  | **76,9** |  |  | **76,9** |  |  |
| 6 | Очистка и косметический ремонт колодцев сельского поселения | **20** |  |  | **20** |  | **37** |  |  | **37** |  | **0** |  |  | **0** |  |  |
| 7 | Благоустройство территорий воинских захоронений | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  |  | **0** |  | **0** |  |  | **0** |  |  |
| 8 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | **344,7** |  |  | **344,7** |  | **176** |  |  | **176** |  | **0** |  |  | **0** |  |  |